AI 漫剧制片厂

内容产出模块重塑规划

基于 Claude API 多智能体编排 · 电影级生产流水线架构设计

| 版本 | v1.0 Draft |
| --- | --- |
| 日期 | 2025年3月 |
| 状态 | 待项目代码审阅后更新 |

# 一、执行摘要

| 背景 | 现有项目已具备初步的 Agent 结构与剧本/故事生成模块，但角色划分不清晰，缺乏系统化的内容生产体系。本规划旨在以电影工业的组织逻辑为蓝本，对内容产出模块进行全面重塑。 |
| --- | --- |

| 目标 | 构建一套基于 Claude API 多智能体编排的完整 AI 漫剧生产流水线——从故事创意到结构化提示词输出，形成可复用、可扩展、质量可控的「AI 制片工厂」。 |
| --- | --- |

| 核心判断 | 制约当前 AI 漫剧系统质量上限的不是模型能力，而是：① 提示词知识库的领域深度；② 跨 Agent 状态一致性管理。这两点是本次重塑的地基。 |
| --- | --- |

本规划涵盖以下核心内容：

- AI 制片工厂完整组织架构设计（27+ Agent 角色）

- 三大部门的职责边界与协作协议

- 结构化提示词知识库设计规范

- 四阶段实施路线图（预计 4-6 个月）

- 技术选型与模型分级调用策略

- 风险识别与缓解措施

# 二、现状诊断与重塑必要性

## 2.1  现有系统的核心痛点

当前大多数 AI 漫剧系统（包括现有项目）普遍存在以下问题：

- 角色划分不清晰：同一任务被多个模块重复处理，或无人负责，导致输出不稳定

- 提示词黑盒化：Script Agent 输出剧情描述后直接丢给图像模型，缺乏结构化转化层

- 无状态记忆：每次 LLM 调用独立，无法维持跨场景、跨集的角色与世界观一致性

- 缺乏质检机制：没有独立的审核环节，生产侧和验收侧合而为一，等同于「自己审自己」

- 镜头语言缺失：几乎所有开源工具都未系统化地将电影分镜语法注入提示词生成流程

## 2.2  重塑的核心逻辑

真正的问题不是「再加几个 Agent」，而是需要一套像电影工厂一样运作的系统：

| 现有方式 | 重塑后 |
| --- | --- |
| 单一/模糊 Agent 链条 | 27+ 明确职责的专业 Agent |
| 自然语言指令传递 | 结构化 Agent 间通信协议 |
| 无状态调用 | 剧情状态数据库 + 共享记忆 |
| 提示词自由发挥 | 提示词知识库约束 + 取词组装 |
| 无质检环节 | 独立质检部门（直属制片人） |
| 角色随机漂移 | 角色档案库 + 多视角锚点 |

# 三、AI 制片工厂完整架构

## 3.1  总体组织架构

以电影工业的部门制为蓝本，整个系统分为「决策层」和三大职能部门，共计 27+ Agent 角色：

★ 决策层 EXECUTIVE LAYER 制片人 Agent（Producer）· 创意总监 Agent（Creative Director） 任务拆解 · 资源调度 · 进度管控 · 艺术方向 · 最终审批

| DEPT A 创作部 Story Department 首席编剧 Agent 世界观构建 Agent 剧情架构 Agent 角色开发 Agent 对话编剧 Agent 分镜脚本 Agent |  | DEPT B 视觉制作部 Visual Production 视觉总监 Agent 角色设计 Agent 角色提示词工程 Agent 场景概念 Agent 场景提示词工程 Agent 分镜提示词组装×N Agent 镜头语言 Agent 情绪氛围 Agent 排版合成 Agent 音效文案 Agent |  | DEPT C 技术&数据部 Tech & Data Department 技术总监 Agent 知识库管理 Agent 剧情状态管理 Agent 资产注册 Agent 叙事一致性审核 Agent 视觉一致性审核 Agent 提示词规范审核 Agent 综合评分 Agent 成本监控 Agent 任务调度 Agent 日志审计 Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2  部门 A：创作部（Story Department）

创作部负责从用户原始创意到可执行分镜脚本的全链路内容生产，所有输出必须写入剧情状态数据库。

| Agent 角色 | 职责 | 调用模型 | 调用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首席编剧 Agent （Head Writer） | 统筹创作部全局，协调各角色输出风格一致性，向制片人汇报 | claude-opus-4-6 | 低 |
| 世界观构建 Agent （World Builder） | 生成世界观圣经：地理、历史、文化、魔法/科技规则体系 | claude-sonnet-4-6 | 中 |
| 剧情架构 Agent （Plot Architect） | 设计三幕结构、节拍表、伏笔/呼应矩阵，输出系列+分集大纲 | claude-sonnet-4-6 | 中 |
| 角色开发 Agent （Character Developer） | 设计人物弧光、角色关系图、性格词典，输出角色圣经 | claude-sonnet-4-6 | 中 |
| 对话编剧 Agent （Dialogue Writer） | 按角色性格写分场台词，维护语气风格一致性 | claude-sonnet-4-6 | 高 |
| 分镜脚本 Agent （Storyboard Writer） | 将剧本转化为分镜描述，标注景别、角度、情绪、节奏 | claude-sonnet-4-6 | 高 |

## 3.3  部门 B：视觉制作部（Visual Production）

视觉制作部的核心职责是将创作部的文字输出转化为结构化提示词，驱动图像生成模型输出高一致性的漫剧画面。所有提示词必须从知识库「取词组装」，不允许自由发挥。

| Agent 角色 | 职责 | 调用模型 | 调用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉总监 Agent （Visual Supervisor） | 统筹视觉风格，裁决创意争议，向制片人汇报 | claude-opus-4-6 | 低 |
| 角色设计 Agent （Character Designer） | 外形方案设计，生成角色多视角描述，建立表情/动作库 | claude-sonnet-4-6 | 中 |
| 角色提示词工程 Agent （Character Prompt Eng.） | 将角色设计转化为精确提示词词条，维护角色档案库（Character Cards） | claude-sonnet-4-6 | 中 |
| 场景概念 Agent （Concept Artist） | 场景氛围方案、光线设计、色调规划 | claude-sonnet-4-6 | 中 |
| 场景提示词工程 Agent （Scene Prompt Eng.） | 将场景概念转化为标准化背景提示词词条 | claude-sonnet-4-6 | 中 |
| 分镜提示词组装 Agent×N （Storyboard Compositor） | 从知识库取词，组装单格完整提示词，支持并行生产 | claude-sonnet-4-6 | 极高 |
| 镜头语言 Agent （Cinematography Agent） | 注入景别/角度/运镜/构图规范词条（ECU/CU/MCU/LS等） | claude-haiku-4-5 | 高 |
| 情绪氛围 Agent （Mood & Tone Agent） | 匹配情绪包，注入色调/光效/特效词（紧张/温柔/绝望/爽感） | claude-haiku-4-5 | 高 |
| 排版合成 Agent （Layout Agent） | 分镜格排版、对话框位置、音效字设计 | claude-haiku-4-5 | 高 |
| 音效文案 Agent （Sound Design Writer） | 拟声词设计、背景音标注、音效节奏规划 | claude-haiku-4-5 | 高 |

## 3.4  部门 C：技术与数据部（Tech & Data）

技术与数据部是整个工厂的神经系统，不生产内容，但负责所有 Agent 的记忆、状态、资产管理与质量把关。质检小组独立于生产侧，直接向制片人 Agent 汇报。

| Agent 角色 | 职责 | 调用模型 | 调用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术总监 Agent （Technical Director） | 统筹技术部，制定 Agent 间通信协议标准 | claude-sonnet-4-6 | 低 |
| 知识库管理 Agent （Knowledge Base Mgr） | 提示词词典维护、版本控制、词条冲突检测 | claude-haiku-4-5 | 中 |
| 剧情状态管理 Agent （Story State Manager） | 全局剧情状态DB读写，角色状态追踪，时间线一致性管理 | claude-haiku-4-5 | 极高 |
| 资产注册 Agent （Asset Registry） | 已生成图像分类归档，角色/场景资产版本管理与检索 | claude-haiku-4-5 | 高 |
| 叙事一致性审核 Agent （Narrative QA） | 【质检】检查剧情逻辑漏洞、伏笔回收、人物行为合理性 | claude-sonnet-4-6 | 高 |
| 视觉一致性审核 Agent （Visual QA） | 【质检】角色外貌跨格比对、服装道具一致性、场景连续性 | claude-sonnet-4-6 | 高 |
| 提示词规范审核 Agent （Prompt QA） | 【质检】提示词是否符合知识库标准、负向词是否完整 | claude-haiku-4-5 | 高 |
| 综合评分 Agent （Quality Scorer） | 【质检】多维度评分，不合格生成修改指令回传对应 Agent | claude-sonnet-4-6 | 高 |
| 成本监控 Agent （Cost Monitor） | Token用量追踪、模型分级策略、预算预警 | claude-haiku-4-5 | 极高 |
| 任务调度 Agent （Task Scheduler） | 并行任务编排、依赖关系管理、失败重试 | claude-haiku-4-5 | 极高 |
| 日志审计 Agent （Audit Logger） | 全链路决策记录、可回溯性保障、问题溯源 | claude-haiku-4-5 | 极高 |

# 四、结构化提示词知识库设计

提示词知识库是整个工厂的「宪法」——所有视觉生产 Agent 都只能从知识库取词组装，不允许自由发挥。这是保证跨帧、跨集、跨角色一致性的根本制度设计。

## 4.1  知识库五大模块

### 模块一：角色档案库（Character Cards）

每个角色拥有一份完整的提示词档案，所有生产 Agent 按档案取词，禁止自行描述角色外貌。

- 外貌锚点：发色 / 发型 / 眼色 / 肤色 / 身材的精确英文词条

- 服装词典：日常服 / 战斗服 / 特殊场合服（含精确词条与版本号）

- 表情库：12+ 情绪状态的专属词条（喜 / 怒 / 哀 / 惊 / 傲娇 / 崩溃 / 绝望 / 爽 ...）

- 动作词典：惯用手势 / 站姿 / 战斗姿势的标准化描述

- 负向提示词：排除容易产生混淆的特征词（防止角色漂移）

- LoRA 绑定：对应微调模型的索引（如有）

### 模块二：镜头语言词典（Cinematography Dictionary）

这是目前市场上几乎完全空白的模块，也是影响画面叙事质量的核心变量。

- 景别词条：ECU（极特写）/ CU（特写）/ MCU（中近景）/ MS（中景）/ LS（远景）/ ELS（大远景）

- 角度词条：俯视 / 仰视 / 平视 / 荷兰角 / 鸟瞰 / 蠕虫视角

- 构图词条：黄金比例 / 三分法 / 对称构图 / 对角线动势 / 框架构图

- 运镜意图词：推进感 / 压迫感 / 失落感 / 窥视感 / 解放感（对应不同构图词条组合）

- 前中后景词：前景虚化元素 / 主体位置描述 / 背景氛围词

### 模块三：情绪氛围包（Mood Packs）

情绪包 = 色调词 + 线条风格词 + 特效词的预制组合，一键调用。

| 情绪 | 提示词词条组合 |
| --- | --- |
| ⚡ 紧张 | high contrast, sharp lines, motion blur, sweat drops, heavy shadow, speed lines |
| 💕 温柔 | soft focus, warm backlighting, pastel palette, flower petals, lens flare |
| 💧 绝望 | desaturated, heavy shadows, rain, broken panel border, monochrome accent |
| 🔥 爽感 | dynamic angle, speed lines, particle burst, gold rim light, dramatic pose |
| 🌫️ 悬疑 | low-key lighting, silhouette, fog, extreme close-up, cold color temperature |
| 🌸 温馨 | warm tones, dappled light, soft bokeh, cozy interior, natural shadows |

### 模块四：场景词典（Scene Dictionary）

- 固定场景词条：每个常驻场景（如「主角的家」「学校屋顶」）有固定背景提示词

- 光线方案库：逆光 / 顶光 / 柔光 / 夜间冷蓝调 / 黄昏暖调的标准词条

- 季节/时间词：配合剧情时间线的环境氛围词

### 模块五：世界观词典（World Bible Prompts）

- 美术风格锁定：shounen manga / seinen / manhwa / manhua / webtoon 等

- 时代背景词：ancient China / cyberpunk 2150 / Meiji era 等

- 道具词典：固定武器 / 标志物的精确描述词（版本化管理）

# 五、完整生产工作流

## 5.1  单集生产流程

| Step 1 | 用户输入故事创意 / 小说文本 → 制片人 Agent 接收并拆解任务 |
| --- | --- |
| Step 2 | 创作部全链路：世界观 → 剧情架构 → 角色开发 → 对话编剧 → 分镜脚本 |
| Step 3 | 剧情状态 DB 写入（Story State Manager 全量存档） |
| Step 4 | 叙事 QA 审核 → 不通过则返回创作部对应环节修改 → 循环至通过 |
| Step 5 | 视觉部：角色/场景提示词工程 → 分镜提示词组装（并行×N）→ 镜头+情绪注入 |
| Step 6 | 提示词 QA 审核 → 不通过则返回提示词工程师修改 → 循环至通过 |
| Step 7 | 图像生成（ComfyUI / Flux / SD，非 Claude 层） |
| Step 8 | 资产注册（Asset Registry 归档所有生成图像） |
| Step 9 | 视觉 QA 审核 → 不通过则修改提示词重新生图 → 循环至通过 |
| Step 10 | 综合评分 Agent 输出评分报告 → 达标则进入后期 |
| Step 11 | 排版合成 + 音效文案 Agent 处理后期 |
| Step 12 | 创意总监最终审查 → 制片人 Agent 确认交付 |

## 5.2  质检回路设计原则

质检部门独立于生产侧，直接向制片人 Agent 汇报，形成真正意义上的「第三方验收」机制。

- 叙事 QA：在剧本完成后、视觉生产开始前介入，避免带着错误剧本生图的资源浪费

- 提示词 QA：在送图前拦截不合规提示词，这是成本最低的质量关口

- 视觉 QA：在图像生成后、后期合成前介入，只对画面质量负责

- 综合评分：整合三个 QA 的结论，给出量化评分，低于阈值不允许进入后期

- 所有不通过的结果必须携带「修改指令」回传，而非仅仅标记为「不合格」

# 六、四阶段实施路线图

| 阶段 | 周期 | 核心任务 | 交付物 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 基础地基 | 第1-4周 | ① 设计提示词知识库 Schema（5大模块） ② 用真实漫画案例填充知识库 ③ 搭建剧情状态数据库结构 ④ 确立 Agent 间通信协议规范 | • 知识库 Schema 文档 • 角色卡模板（3个示例角色） • 状态 DB ER 图 • Agent 通信协议规范 v1 | 知识库质量决定上限，需要真正懂漫画语言的人参与设计 |
| Phase 2 单链路验证 | 第5-8周 | ① Script Agent → Storyboard Agent 双 Agent 编排 ② 接入 ComfyUI，跑通提示词→图像闭环 ③ 实现叙事 QA 的基础校验 ④ 验证：3-5格短场景的角色一致性 | • 可运行的双 Agent demo • 首批提示词→图像质量报告 • 角色一致性评分基线 | 图像模型回传的多模态闭环稳定性，需要测试多种方案 |
| Phase 3 完整工厂 | 第9-16周 | ① 部署全部 27+ Agent ② 实现跨集状态持久化 ③ 完整质检回路上线 ④ 并行生产 + 成本优化 ⑤ 验证：完整一集（30格） | • 完整工厂 v1.0 上线 • 单集端到端生产报告 • 成本分析报告 | 多 Agent 并行的指令漂移问题，需要严格的结构化通信协议 |
| Phase 4 持续迭代 | 第17周起 | ① 根据实际生成结果迭代知识库 ② 基于现有项目代码做模块替换 ③ 逐步替换现有剧本生成模块 ④ 扩展更多 Agent 专项能力 | • 知识库 v2.0 • 与现有项目完成集成 • 生产效率对比报告 | 现有项目代码架构兼容性（待代码审阅后评估） |

# 七、技术选型与模型分级策略

## 7.1  模型分级调用

按 Agent 的决策复杂度和调用频率分级使用模型，在质量与成本之间取得最佳平衡：

| 层级 | 适用 Agent | 模型 | 调用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策层（Tier 1） | 制片人、创意总监 | claude-opus-4-6 | 低（每集 2-5次） |
| 创作层（Tier 2） | 编剧系列、视觉总监 | claude-sonnet-4-6 | 中（每集 20-40次） |
| 生产层（Tier 3） | 分镜组装×N、QA Agent | claude-sonnet-4-6 | 高（每集 60-120次） |
| 运维层（Tier 4） | 调度、监控、日志、排版 | claude-haiku-4-5 | 极高（持续运行） |

## 7.2  核心技术栈

| 模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Agent 编排 | Claude API（tool_use + 子实例） | 官方支持多智能体，无需额外框架 |
| 状态数据库 | PostgreSQL / Supabase | 剧情状态、角色状态的持久化存储 |
| 提示词知识库 | 向量数据库（Qdrant / Pinecone） | 语义检索相关词条，支持 RAG 注入 |
| 资产管理 | 对象存储（S3 / Cloudflare R2） | 生成图像的版本化存储与检索 |
| 图像生成 | ComfyUI / Flux / SDXL | 非 Claude 层，通过 API 调用 |
| 任务编排 | Celery + Redis / Temporal | 并行任务队列与失败重试 |
| 监控告警 | 自定义 Cost Monitor Agent | Token 用量实时追踪与预算预警 |

# 八、风险识别与缓解措施

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识库质量不足，提示词结构化流于形式 | 高 | 极高 | Phase 1 必须有漫画领域专家参与设计，用真实作品验证每个词条的实际效果 |
| 跨 Agent 指令漂移，意图逐层稀释变形 | 中 | 高 | 设计结构化 Agent 间通信协议（JSON Schema），禁止纯自然语言传递关键参数 |
| 角色一致性跨集失效 | 高 | 高 | 角色档案库 + 多视角锚点图像 + Story State Manager 全量记录，QA Agent 强制比对 |
| 并行生产成本超预期 | 中 | 中 | 分级模型调用 + 生产前提示词 QA 拦截（避免带错误提示词批量生图）+ 预算硬上限 |
| 多模态 QA 回路不稳定（图像回传 Claude） | 中 | 中 | 测试 base64 和 URL 两种方案，引入人工审核作为 fallback 机制 |
| 现有项目代码架构兼容性差 | 未知 | 中 | 待代码审阅后评估，优先做数据层适配，Agent 层可以并行开发后再接入 |

# 九、下一步行动

| 立即行动 | 分享项目代码（GitHub 仓库或文件上传），我将基于现有结构给出精准的模块替换方案，而非在空中规划。 |
| --- | --- |

## 9.1  代码审阅后将更新的内容

- 现有 Agent 模块的具体替换 / 改造建议（而非新建）

- 现有数据模型与剧情状态 DB 的适配方案

- 现有剧本生成模块的重构优先级

- Phase 1 的精确工作量估算

## 9.2  Phase 1 可以现在开始的工作

- 整理你的漫剧项目中已有的角色设定，作为角色档案库的第一批数据

- 选定 2-3 个代表性场景，用于验证提示词知识库的实际效果

- 确定目标美术风格（manhwa / shounen / manhua），锁定世界观词典方向

- 评估现有代码中哪些模块可以保留、哪些需要重写

| 核心提醒 | Agent Teams 决定工厂的运转效率，结构化提示词知识库决定工厂的产品质量上限。两者缺一不可，但知识库要先行——它是地基，Agent 是在上面盖的楼。 |
| --- | --- |

— 文档结束  |  待项目代码审阅后更新 Phase 1 详细执行方案 —